## Slide 1
등하굣길 도우미 어플
(22년.10월.17일)
임혜지(12181728), 심은진(12181626), 윤현식(12173403)
노란돌고래
http://www.free-powerpoint-templates-design.com

## Slide 2
목차
01
02
03
04
역할분담 및 진행상황
주 연구사항
향후 계획

## Slide 3
역할분담 및 진행상황

## Slide 4
1. 역할 분담
*기존
프론트 엔드 : 심은진
백엔드 : 임혜지,윤현식
*변경 후
프론트 엔드 : 심은진,임혜지
백엔드 : 윤현식
공공데이터 이용과 Postgresql의 외부 파일을 통한 테이블 설계 기능으로,
백엔드에서의 비중이 많이 줄어들었음을 확인하였습니다.
반대로,진행하면서 맵 API 그리고 GPS 기능 등 프론트 단에서 수행해야할 부분이 많음을 확인하였습니다.
따라서 현재는 기존의 프론트엔드 1명 백엔드 2명 구성에서, 프론트엔드 2명 백엔드 1명으로 진행중에 있습니다.

## Slide 5
각 계정에 대해 ‘보호자에게 초대 요청 및 수락’을 통해 매칭함
부모와 자녀 계정 연결
보호자는 피보호자의 위치를 모니터링 가능하며, 반드시 상호 간의 동의를 전제로 함
자녀의 실시간 GPS 위치 파악
GPS 오차 범위를 고려해 경로 표시를 포함함
자녀의 이동 경로 파악
사고다발구역 등의 위험 지역을 표시하고, 접근 시에 알림
위험지역 표시 및 알림
등하교 시간을 설정하고, 초과 시에 보호자에게 알림
등하교 시간 파악 및 알림
횡단보도를 벗어난 차도 위 움직임을 감지해 보호자에게 알림
무단횡단 파악 및 알림
01
02
03
04
05
06
2. 진행 상황

## Slide 6
2. 진행 상황
**6주차 발표 PPT
**사용자(유저) 테이블 초안.
self-mapping을 하는 구조로, 부모입장에서는 자식 user를 참조할 수 있고, 자식입장에서는 부모 user를 참조하는 구조 입니다.
사용자에 대한 데이터를 가지고, 이에 기반한 동적 컨텐츠를 더 계획 중에 있습니다.

## Slide 7
2. 진행 상황
화면에서 빨간색 마커를 띄웠고, 인하대 후문에서 움직일 때마다 마커의 위치를 확인하였습니다.
마커의 움직임에 약간 버벅임이 존재했지만 위치 추적이 잘 나타나고 있음을 확인했습니다.
트래킹을 통해 이를 보완하려고 합니다.
**7주차 발표 PPT

## Slide 8
2. 진행 상황
**7주차 발표 PPT
서울 대로변 횡단보도 데이터 중 링크 WTK 값 하나를 가져와 선으로 이어 봤습니다.
사각형을 이제 횡단 보도 영역으로 잡고 이 범위를 벗어난 곳에 있다면 무단 횡단으로 인식하도록 할 예정입니다.

## Slide 9
주 연구사항

## Slide 10
* GPS 오차범위
GPS 오차범위 발생의 주요원인인 “다중경로 효과”
도심의 빌딩들로 인하여, 위성 신호가 빌딩 등에 반사되면서 제대로 판단하지 못하는 현상입니다.
결론적으로, GPS 보정 기술이
필요합니다.

## Slide 11
* GPS 보정기술 관련 및 결론
6주차 PPT에서 말씀드렸던 “wifi를 이용한 위치 추적 방법”인,
삼각측량법 과 핑거프린팅 방법이 존재합니다.
하지만 실내에서의 위치 추적 방법입니다.
저희 프로젝트에서는 실내에서 위치 추적이 필요하지 않습니다.
다른 오차보정 알고리즘도 이용하기 위한 데이터가 부족하고,
학부생 수준에서 많이 벗어남을 인지 했습니다.
결론적으로, 기존의 GPS 기능을 탑재한 서비스들도
스마트폰 내부의 자체 설정으로 Wifi , 모바일 네트워크 등을 통해서
위치를 보정하도록 유도하고 있습니다.

## Slide 12
향후 계획

## Slide 13
향후 구현 계획
8주차
9~10주차
11~14주차
클라우드 서비스 이용방안 모색
React에서 tracking 관련 구현 및 관련학습
필요한 화면들 추가적으로 구현
계정 연동에 따른 동적 컨텐츠 제공
위험지역 그라데이션 표시 구현 예정
알림 기능 레퍼런스 탐색 및 기초 구현
이후 진행사항에 따라 주간발표 예정

## Slide 14
감사합니다